| N п/п | Наименование работ | Кол-во спец-та | СНО | Время, мин. | Ti Чел.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 10 20 30 40 50 |  |
| 1 2 3 4 5 | Заземление самолёта Пров-ка токосъема и установка колод. Подключение наз-го электропитания. Проверка уровня гж,масла, ост.топлива. Подготовка к заправке топливом. | 3 1.2 3 2 1 | - - АПА - - |  | 0.017 0.067 0.33 0.133 0.017 |
| 6 7 8 9 10 | Высадка пассажиров. Осмотр па маршруту. Заливка топливом. Обслуживание эо,пож.крана осв.отс. Уборка салона /кабины/. | - 2.3 1 4 - | - - - - - |  | 0.000 0.333 0.250 0.267 0.000 |
| 11 12 13 14 15 | Обслуживание приборного оборудования. Отстой топлива. Заключ-е работы по заправке топливом. Посадка пассажиров. Осмотр антенн Р90 | 5 - 1 - 3 | - - - - - |  | 0.250 0.000 0.017 0.000 0.017 |
| 16 17 18 19 20 | Слив отстоя /после заправки/. Подготовка к запуску двигателей. Осмотр люков, дверей. Отключение заземления. Уборка колодок. | 1 1.3 2 2 3 | - - - - - |  | 0.050 0.267 0.017 0.017 0.017 |
| 21 | Отключение наз-го электропитания. | 3 | АПА |  | 0.017 |
| - критические работы; - некритические работы. Итого: | 1.783 |

Рис. 4.4. Технологический график транзитного ТО самолёта Як-42.

| № п.п. | Пункт РО | Продолжительность работы, мин. | Время |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | 012.10.00А 012.10.00Г 012.10.00Д 012.10.00Е 012.20.00А 010.10.00Г 010.10.003 010.20.00А 010.20.00Б 010.20.00В 012.10.00Ж 012.10.003 012.10.00И 012.10.00К 012.20.000 | 2 3 3 5 2 3 10 15 10 5 2 3 5 3 2 |  |  |  |  |  |

Рис. 4.5. Типовой технологический график выполнения
 вспомогательных работ по обеспечению стоянки – ОС.